## Slide 1
프로젝트 2차 발표
류형석 2011182014
, 2D 게임 프로그래밍
Notes: 안녕하십니까 게임공학과 11학번 류형석입니다.
2D 게임 프로그래밍 프로젝트 2차 발표를 시작하겠습니다.

## Slide 2
목차
01 게임 컨셉
02 개발 범위
03 개발 계획 대비 현재 상황
04 GitHub Commits 통계
05 자체평가
, 2D 게임 프로그래밍
Notes: 목차는 다음과 같습니다.

## Slide 3
, 2D 게임 프로그래밍
2D Arcade Game
Crazy Arcade 모작
2D Arcade Game + 물풍선을 이용하여 상대를 가두어 터뜨리면 이기는 방식의 Action게임
01
첫 번째. 게임 컨셉(하이 컨셉)
Notes: 우선, 게임의 컨섭에 대해서 소개해드리도록 하겠습니다.
저는 ‘Crazy Arcade’ 라는 오래전부터 사랑받아 온 PC게임을 선택했습니다.
이 게임은 2D Arcade Game으로 물풍선을 이용하여 상대를 가두어 터뜨리면 이기는 방식의 Action게임입니다.

## Slide 4
, 2D 게임 프로그래밍
01
첫 번째. 게임 컨셉(핵심 매카닉)
제한시간을 나타내는 UI
플레이어가 소지하고 있는 아이템의 현황 UI
블록은 부서지는 타일과 안부서지지 타일로 구성
플레이어
게임 중간 종료버튼
몬스터들을 모두 제거해야 게임을 승리
플레이어의 시작 시점
물풍선이 터지는 순간 주변 상황에 대한 판단 후 물줄기 소환

## Slide 5
, 2D 게임 프로그래밍
02
두 번째. 개발 범위
내용 | 최소 범위 | 추가 범위
플레이어 조정 | 기본적으로 4방향(상하좌우) | 치트키 구현 + 플레이어 상태 확인하는 키 구현
몬스터 및 AI | 일반 몬스터 : 벽과 충돌시 충돌한 랜덤 방향이동 보스 몬스터 : 약속된 패턴으로 정해진 방향이동 | 플레이어의 위치를 받아 최단거리로 이동하는 A*알고리즘 구현
Map | 시작 화면, 로비 화면, 일반 몬스터 맵 화면, 보스 몬스터 맵 화면 (4종) | 
UI | 플레이어 상태, 아이템 현황, 버튼(종료, 시작 등), 남은 시간 | 소비 아이템에 대한 사용 대기시간 적용
화면 구성 | Start, Win, Lose (3종) | Hurry Up (1종)
아이템 | 물약, 소라물약, 물풍선, 속도 증가 신발, 응급상자, 다트 (6종) | 물풍선 찰 수 있게 하는 신발, 압정, 바나나 (3종)
게임 기능 | 몬스터 맵 우측 상단 남은시간 UI를 통한 시간제한 여러 블록을 통하여 게임의 재미 추가 다양한 물풍선의 배치를 통한 적 소탕 | 이미지의 Y좌표 값에 따라 재정렬 후 출력(원근법효과) 모든 타일의 부셔지는 애니매이션
타일 | 물풍선으로 부셔지는 타일 (2종) + 물풍선으로 부셔지지 않는 타일 (2종) | 물풍선으로 부셔지며 플레이어가 숨는 풀 타일 (1종)
사운드 | 각 장면(Scene)당 배경화면, 게임의 승리와 패배 그리고 시작과 20초 알림, 플레이어 관련 사운드(아이템 관련 소리, 물풍선 관련 소리, 아이템 사용) 등 총 10개 이상 | 
Notes: 개발 범위에 대해서 소개드리도록 하겠습니다.

## Slide 6
, 2D 게임 프로그래밍
03
세 번째. 개발 계획 대비 현재 상황
1주차 | 계획 | 플레이어 및 몬스터와 배경화면, 블록에 대한 리소스 수집, 수집한 리소스 수정 + 리소스 좌표 및 크기 기록
 | 결과 | (총 100%) 모든 요소 구현 완료
2주차 | 계획 | 플레이어 설계와 기본적인 플레이어의 움직임 구현, 2개의 몬스터 맵 구현 및 버튼을 이용한 화면(Scene) 전환 구현
 | 결과 | (총 100%) 모든 요소 구현 완료 (추가구현요소) 플레이어의 상태확인을 위한 치트키(모든 요소 최대로 설정)
3주차 | 계획 | 플레이어의 이동에 대한 애니메이션 구현, 타일들에 대한 구현(부서지는 등의 특성), 이동 후 각 타일에 대한 충돌처리에 대한 구현
 | 결과 | (총 100%) 모든 요소 구현 완료 (추가구현요소) 플레이어가 숨겨지는 BUSH타일
4주차 | 계획 | 물풍선 구현 및 플레이어가 물풍선 방출, 일정시간 후 물풍선 폭발 및 물풍선 효과 범위 확인, 물풍선과 타일 및 플레이어 충돌처리
 | 결과 | (총 100%) 모든 요소 구현 완료
5주차 | 계획 | 중간 점검: 1-4주차에서 부족한 부분에 대한 보수 작업
 | 결과 | (총 100%) 모든 요소 구현 완료 (추가구현요소)부서지는 타일들의 애니매이션 구현, 게임의 제한시간에 대한 UI
6주차 | 화면(UI 및 배너) 구현 | 제한시간 및 플레이어 아이템 보유 개수 구현 게임 시작, 종료 등 배너 구현
7주차 | 일반 몬스터 구현 | 일반 몬스터 구현 (움직임) 몬스터의 물풍선, 물풍선효과, 타일과의 충돌처리
8주차 | 보스 몬스터 구현 | 보스 몬스터 구현 (움직임, 공격패턴)
9주차 | 최종 리소스 적용 및 추가 범위 구현 | 배경음악 및 효과음 적용 추가 범위의 요소들(A* 알고리즘, 풀 타일 등)의 구현
10주차 | 최종 점검 | 전반적으로 미흡한 부분에 대한 세부적인 수정 밸런스 조절 및 버그 수정
11주차 | 마무리 | 1. 최종 점검 및 릴리즈
Notes: 마지막으로 개발 계획 대비 현재 상황에 대해서 소개해드리도록 하겠습니다.

## Slide 7
, 2D 게임 프로그래밍
04
네 번째. GitHub Commits 통계
Notes: 마지막으로 GitHub Commits 통계입니다.

## Slide 8
감사합니다
THANK YOU
Notes: 감사합니다.
이상으로 발표를 마치겠습니다.

## Slide 9
, 2D 게임 프로그래밍
마지막. 자체 평가
평가항목 | 평가 (A:매우 잘함, B:잘함, C:보통, D:못함, E:매우 못함)
발표자료에 포함할 내용을 다 포함했는가? | A
계획 대비 일정은 잘 지켰는가? | B
게임 프로토 타입은 실행이 잘 되는가? | A
동영상의 화면과 소리 상태는 양호한가? | A